PROPUESTA COMERCIAL Y AVANCE DE PROYECTO

Portal B2B

Sistema de Solicitudes y Cotizaciones

Preparado para: Juan Fecha: 16 de abril de 2026 Objetivo: Presentar el estado actual del desarrollo, definir especificaciones técnicas críticas y establecer los términos de mantenimiento y costos.

Preparado por ManIAco

Consultoría en Automatización y Madurez Digital

fransanmartin.ies@gmail.com

Objetivo de este documento: Presentarle el estado actual del desarrollo del Portal B2B, definir las decisiones técnicas pendientes y acordar los términos de mantenimiento. Necesitamos que lo lea y nos confirme si todo está alineado con su visión. Este documento refleja el avance real del proyecto y los acuerdos comerciales vigentes.

1. Cronograma y Visión del Proyecto

El sistema se encuentra en su fase de desarrollo activo. Hemos establecido un plazo de un mes y medio (finales de mayo) para la entrega final, incluyendo la fase de debugging y la conexión total de módulos.

Nota Estratégica ¿Por qué este Portal es una herramienta de fidelización?

El Portal B2B está diseñado principalmente para la fidelización de sus clientes actuales. La herramienta optimiza la operativa y ofrece una comodidad superior, lo que asegura que los talleres elijan su servicio por sobre la competencia debido a la eficiencia y el orden — más que como una herramienta de captación masiva de nuevos clientes.

¿Esto es correcto? ¿El plazo de entrega para finales de mayo se ajusta a sus expectativas?

2. Definición del Sistema de Carga: Decisión Técnica Final

Tras el avance con el scraping de datos de proveedores, hemos implementado el modelo híbrido de carga que combina estandarización y flexibilidad:

Vehículos — Sistema Estandarizado (Implementado)

- Se implementó el sistema de desplegables en cascada: Marca → Modelo → Versión.

- Utiliza el catálogo de 1.980 variantes de vehículos obtenido mediante scraping.

- Garantiza cero errores de tipeo en la carga de vehículos por parte del taller.

Repuestos — Carga Manual (Recomendado)

- El taller describe libremente la pieza que necesita y adjunta fotografías.

- Usted cotiza con precisión basándose en esa descripción.

Justificación: En un rubro con tal variedad de piezas, evitar el error de "producto no encontrado" es vital para no frustrar al taller. La carga manual prioriza la experiencia del usuario por sobre la estandarización automática.

¿Esto es correcto? ¿Está de acuerdo con el modelo híbrido: vehículos con desplegables y repuestos con descripción libre + fotos?

3. Alcance del Sistema: Honestidad y Transparencia

Para garantizar el éxito del proyecto, es necesario tener total claridad sobre las capacidades actuales del sistema:

Lo que el sistema SÍ PUEDE hacer:

- Gestión integral de pedidos con trazabilidad completa de cada estado.

- Panel de métricas para evaluar la rentabilidad y rendimiento de cada vendedor.

- Comunicación formal con los talleres vía email (servicio Resend).

- Historial completo de operaciones y auditoría de todos los cambios de estado.

Lo que el sistema NO hará (en esta fase):

- Atraer nuevos clientes de forma automática — es una herramienta de gestión, no de marketing.

- Integraciones con WhatsApp sin verificación oficial de Meta — se prioriza el email por seguridad y formalidad.

¿Falta alguna funcionalidad? ¿Hay alguna capacidad que esperaba del sistema y no figura en esta lista?

4. Estructura de Costos y Mantenimiento

Plan de Pagos

- Primera Entrega: $500.000 — Completado.

- Segunda Entrega (Mayo / 1 mes): $700.000.

- Tercera Entrega (Junio / 2 meses): $1.400.000.

Opciones de Mantenimiento Post-Entrega

| Opción 1 — Gestión Propia del Cliente | Opción 2 — Mantenimiento Integral ManIAco (Recomendado) |
| --- | --- |
| Costo: aprox. $60 USD/mes (Supabase, Vercel, Dominio). | Costo: entre $150 y $200 USD/mes. |
| El cliente asume la responsabilidad operativa. | Incluye: pago de servicios, actualizaciones críticas y soporte técnico. |
| Cualquier reparación o ajuste técnico se cotiza como trabajo independiente. | Seguimiento de errores y optimización continua del sistema. |

¿Cuál opción de mantenimiento prefiere? Le recomendamos la Opción 2 para garantizar la continuidad operativa sin preocupaciones técnicas.

5. Sistema de Notificaciones

Se han evaluado dos canales de comunicación. Proponemos la siguiente implementación:

Opción 1 — Email con Resend (Recomendado)

- Vinculado al correo de registro de cada taller.

- Formal, documentado y llega a ambas partes (taller y vendedor).

- Asegura trazabilidad: toda la información del pedido queda registrada por escrito.

Opción 2 — Telegram (Solo uso interno)

- Avisos rápidos mediante flujo n8n para Juan y los vendedores.

Limitación: Solo para uso interno. Obligar al taller a instalar Telegram puede ser una barrera de adopción.

¿Está de acuerdo con Email como canal principal? ¿Desea también activar las notificaciones internas por Telegram para Juan y el equipo de vendedores?

Próximos Pasos Una vez confirmados los puntos de este documento, procederemos con la configuración final del sistema.

Este documento es un avance para validación. Ante cualquier consulta o ajuste, estamos disponibles para coordinarlo en la próxima reunión.

ManIAco — fransanmartin.ies@gmail.com